AI产品设计与验证平台

开发交接文档 V1.0

版本：V1.0
文档用途：提供开发团队进行系统设计、技术实现与任务拆分参考。

一、项目概述

1.1 项目定位

本项目为 AI 驱动的产品设计与验证工作平台。

目标：

通过 AI 能力辅助产品经理完成：

需求分析

PRD生成

流程设计

产品评审

实现确认

测试验证

Bug分析

优化沉淀

最终形成：

需求输入

↓

产品设计

↓

实现确认

↓

产品验证

↓

经验沉淀

↓

AI能力增强

形成产品工作的完整闭环。

二、当前已完成设计

目前已完成以下设计文档：

| 编号 | 文档 |
| --- | --- |
| 草稿0 | 项目整体大纲 |
| 草稿1 | 产品设计 |
| 草稿2 | 平台架构模块设计 |
| 草稿3 | 平台架构数据流设计 |
| 草稿4 | 平台架构数据库设计 |
| 草稿5 | AI上下文管理与调用流程设计 |
| 草稿6 | 数据库字段设计初稿 |
| 草稿7 | 数据库物理表设计 |
| 草稿8 | 平台系统架构设计 |
| 草稿9 | AI Agent调用流程设计 |
| 草稿10 | API接口设计 |

以上文档作为开发设计依据。

三、平台核心模块设计

系统划分为：

平台

├── 项目中心

│

├── 产品设计

│

├── 实现确认

│

├── 产品验证

│

├── AI能力中心

│

├── 知识资产中心

│

├── 文件管理

│

└── 系统配置

四、核心业务流程

4.1 标准流程

创建项目

↓

创建项目版本

↓

需求输入

↓

需求确认

↓

PRD生成/编辑

↓

流程图设计（可选）

↓

设计评审

↓

实现方案

↓

实现确认

↓

测试验证

↓

Bug/优化

↓

经验沉淀

五、项目版本体系

5.1 项目版本定义

项目版本代表一次完整产品迭代周期。

例如：

项目：

商城优化

V1

游客模式优化

V2

积分体系优化

5.2 创建版本规则

创建版本：

新项目

新业务需求

大规模优化

业务规则变化

不创建版本：

文案修改

普通页面问题

小范围Bug修复

六、系统架构设计

6.1 总体架构

采用：

前后端分离 + AI Agent服务化架构。

用户

↓

Next.js前端

↓

FastAPI业务服务

↓

--------------------

业务服务

AI Agent服务

文件服务

--------------------

↓

MySQL

↓

向量数据库

↓

文件存储

七、技术栈规划

前端

推荐：

Next.js

+

TypeScript

负责：

页面展示

文档编辑

流程图交互

AI交互

后端

采用：

FastAPI

负责：

业务接口

数据处理

权限

项目流程

AI服务

独立：

FastAPI

+

LangGraph/LangChain

负责：

Agent调度

Skill调用

RAG

Prompt管理

模型调用

数据层

关系数据库：

MySQL 8.0

向量检索：

Chroma/Milvus

文件：

MinIO/Object Storage

八、数据库设计概览

数据库分为七层：

数据库

├── 业务数据层

├── 文件与文档层

├── AI能力层

├── 知识资产层

├── AI上下文层

├── 系统配置层

└── 审计记录层

九、核心数据实体

业务数据

主要实体：

User

Project

Project Version

Requirement

PRD

Flow

Design Review

Implementation Plan

Implementation Confirmation

Test Record

Issue

Bug

Optimization

知识资产

主要实体：

Experience Candidate

Experience

Scenario

Checklist

关系：

Issue

↓

Experience Candidate

↓

Experience

↓

Checklist

AI能力

主要实体：

Skill

Skill Version

Prompt

Template

Model

AI上下文

主要实体：

Project Context

Context Record

原则：

不保存全部历史。

采用：

动态上下文组合。

十、AI Agent设计

10.1 Agent整体流程

用户任务

↓

Task Router

↓

Skill Manager

↓

Context Manager

↓

Knowledge Retriever

↓

Prompt Builder

↓

LLM Gateway

↓

结果处理

↓

保存记录

十一、Skill机制

Skill作为AI能力单元。

例如：

PRD生成Skill

流程图Skill

Bug分析Skill

生命周期：

发现

↓

安装

↓

审核

↓

启用

↓

版本管理

十二、知识库机制

Experience经验库

来源：

项目问题

↓

AI分析

↓

经验候选

↓

规则筛选

↓

人工审核

↓

经验库

不会自动无限生成。

准入条件：

可复用

高价值

可抽象

非一次性问题

Checklist库

来源：

两类：

Experience提炼

人工创建

绑定：

Scenario场景。

例如：

游客模式：

是否限制浏览范围

是否限制购买

是否限制支付

十三、API设计

API采用：

REST API

/api/v1/

主要接口：

项目

/project/create

/project/list

/project/version/create

产品设计

/requirement/create

/ai/prd/generate

/review/submit

实现确认

/implementation/create

/ai/difference/analyze

/implementation/confirm

产品验证

/test/create

/issue/create

/optimization/create-version

AI

/agent/run

/agent/result

十四、页面功能结构设计

首页

功能：

项目列表

最近项目

最近任务

AI能力入口

项目中心

页面：

项目列表

↓

项目详情

↓

版本管理

展示：

当前版本

当前阶段

历史记录

产品设计模块

页面：

需求确认

↓

PRD

↓

流程图

↓

Review

↓

实现方案

功能：

AI生成

手动编辑

历史版本

提交评审

实现确认模块

页面：

设计方案

↓

实际实现资料

↓

差异分析

↓

确认

支持：

上传截图

上传说明文件

AI差异分析

产品验证模块

页面：

测试任务

↓

Bug记录

↓

优化建议

知识中心

包含：

经验库

Checklist

Skill库

模板库

系统设置

包含：

模型配置

API配置

模块功能配置

十五、MVP开发规划

第一阶段：核心流程

目标：

跑通产品闭环。

开发：

基础系统

用户

项目

版本

产品设计

需求管理

PRD生成

Review

AI基础

Skill调用

模型调用

AI记录

第二阶段：实现确认

增加：

实现方案管理

差异分析

文件关联

第三阶段：产品验证

增加：

测试记录

Bug管理

优化流转

第四阶段：知识沉淀

增加：

Experience

Checklist

Skill管理

RAG检索

十六、产品数据闭环设计

16.1 设计目标

产品数据闭环模块作为AI产品工作流平台的配套能力，通过采集平台运行过程中的用户行为、AI调用、输出质量、知识沉淀以及版本变化数据，形成“数据采集→指标分析→问题发现→产品优化→效果验证”的持续迭代闭环。

该模块不以模拟人工效率对比为主要目标，而重点关注AI工作流自身运行效果，通过真实系统数据评估AI能力表现、产品使用情况和版本优化效果。

16.2 数据闭环流程

用户操作

↓

事件埋点

↓

数据采集与存储

↓

指标计算分析

↓

数据看板展示

↓

发现优化方向

↓

功能 / Prompt / 流程优化

↓

版本迭代验证

16.3 核心统计指标

（一）平台使用数据

用于分析用户使用情况和功能价值。

统计内容：

1. 项目数据：项目创建数量、活跃项目数量、完成项目数量、项目完成率、平均项目周期。

2. 功能使用数据：需求分析调用次数、PRD生成次数、流程设计次数、实现方案生成次数、测试方案生成次数、导出次数。

3. 用户行为路径：用户进入模块、执行操作、流程中断等行为数据。

（二）AI能力运行指标

用于评估AI服务稳定性和调用效果。

统计内容：

1. AI调用次数。

2. AI调用成功率：成功请求数 / 总请求数。

3. AI响应速度：平均响应时间、最大响应时间、P95响应时间。

4. 模型、Prompt版本调用效果对比。

（三）AI输出质量指标

用于评价AI生成结果质量，并指导Prompt及流程优化。

统计内容：

1. 输出完整度：AI输出内容覆盖需求项的比例。

2. AI建议有效率：用户反馈有效建议数量 / 总建议数量。

3. AI返工率：重新生成次数 / 总生成次数。

4. 用户修改次数及修改比例。

（四）文档质量指标

用于分析AI生成产品文档的可用程度。

统计内容：

1. 需求分析文档数量。

2. PRD文档数量。

3. 流程设计文档数量。

4. 开发方案数量。

5. 测试方案数量。

6. 文档修改比例。

（五）知识资产指标

用于评估平台知识沉淀和复用能力。

统计内容：

1. 需求模板数量。

2. PRD模板数量。

3. Checklist数量。

4. Experience经验数量。

5. 测试案例数量。

6. 知识调用次数及复用率。

（六）版本迭代效果指标

用于验证产品优化效果。

统计内容：

1. 版本发布时间。

2. 版本优化内容。

3. 优化前后指标变化。

4. Prompt版本调整效果。

16.4 数据分析后台功能设计

（一）数据总览

展示项目数量、AI调用次数、文档生成数量、AI成功率、输出质量评分、知识库规模等核心指标。

（二）AI效果分析

展示AI调用趋势、响应速度、Prompt版本效果、输出完整度、返工率等指标。

（三）产品流程分析

展示用户操作路径、功能使用情况、流程完成率以及流程优化方向。

（四）版本效果分析

展示不同版本迭代前后的指标变化，用于评估优化效果。

16.5 数据设计原则

1. 所有指标基于系统真实运行数据，不主动模拟人工效率数据。

2. 重点关注版本迭代前后的变化趋势。

3. AI输出质量采用综合评价方式，包括规则校验、用户反馈和修改行为。

4. 数据采集需保证AI结果可追溯，包括使用Skill、模型、Prompt、上下文和输出结果。

十七、后续开发计划

开发前建议补充：

1. 数据库审查

包括：

外键检查

索引优化

删除策略

数据归档

2. API字段级设计

补充：

Request字段

Response字段

错误码

3. 页面原型设计

补充：

页面布局

交互流程

4. 开发任务拆分

拆分：

前端任务

后端任务

AI任务

数据任务

十八、开发注意事项

1. AI结果必须可追溯

所有AI输出保存：

使用Skill

使用模型

使用上下文

输出结果

2. Context不可无限增长

采用：

摘要

权重

动态检索

3. 知识库需要人工控制

经验：

AI生成候选

人工确认入库。

Checklist：

人工维护。

4. 功能模块可配置

部分高级功能支持关闭：

例如：

差异分析

高级Review

通过：

Module Config

管理。

当前状态

已完成：

✅ 产品流程设计
✅ 平台模块设计
✅ 数据流设计
✅ 数据库架构设计
✅ 数据库物理设计初稿
✅ 系统架构设计
✅ AI Agent设计
✅ API接口设计

后续：

根据开发反馈调整设计。

版本：

V1.0